竞争性磋商文件

项目名称：校史馆工程墙面布展

采购人：山东省烟台第二中学

二○一八年一月

目      录

前  附  表	2

第一部分  邀请函	4

第二部分  采购项目概况及要求	6

第三部分  供应商须知	11

第四部分  合同主要条款	21

第五部分  商务标响应文件格式	26

第六部分  技术标响应文件格式	35

# 前  附  表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人联系人及方式 | 采 购 人：山东省烟台第二中学 地 址：烟台市高新区创新路57号 联 系 人：赵长英 联系方式：0535-6699213 |
| 2 | 工程名称 | 校史馆工程墙面布展 |
| 3 | 建设地点 | 山东省烟台第二中学 |
| 4 | 承包方式 | 以招标文件第二部分采购项目概况及要求→三、《工程量明细表》内容为准的工程施工专业承包。 |
| 5 | 质量要求 及保修期 | 按国家现行工程质量验收标准及相关专业验收规范、标准验收达到合格标准。保修期：自验收合格之日起2年。 |
| 6 | 工期要求 | 自接到采购人通知之日起至2018年4月15日前竣工并移交全部工程。 |
| 7 | 供应商资质 等级及资格要求 | （1）须在中国境内注册，具有独立法人资格，持有合法营业执照； （2）本项目不接受联合体参加。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 9 | 获取磋商文件 方式 | 即日起自网上下载本磋商文件。 |
| 10 | 磋商有效期 | 自响应文件递交截止之日起90个日历天。 |
| 11 | 磋商保证金 | 供应商须向采购人交纳人民币贰仟柒佰元整（￥2700.00元）的磋商保证金，磋商保证金应当以转账支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。磋商保证金在2018年3月5日17:00前交予采购人账户，且应从其基本账户转出，出具保证金的单位名称必须和参加报价的供应商名称一致,否则将按无效保证金处理。 账户信息如下： 开户银行：建设银行烟台分行 开户名称：山东省烟台第二中学 帐 号：37001666360050007136 |
| 12 | 供应商替代方案 | 供应商提交的替代方案不予考虑。 |
| 13 | 响应文件份数 | 一份正本，五份副本。 |
| 14 | 响应文件递交地点、磋商截止日期 | 响应文件递交地点：山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室 磋商截止日期：2018年3月6日9:30（北京时间）。 |
| 15 | 磋商地点及时间 | 磋商地点：山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室 磋商时间：2018年3月6日9:30（北京时间）。 |
| 16 | 评审方法 | 综合评审。 |
| 17 | 采购控制价 | 本工程采购控制价为拾叁万玖仟元整（￥139000.00元）；供应商的报价不得超出采购控制价,否则按无效报价处理。 |
| 18 | 其他 | 本项目不允许成交供应商分包和转包。 |

# 第一部分  邀请函

1.采购内容

1.1项目名称：校史馆工程墙面布展。

1.2采购内容：本项目为校史馆工程墙面布展，具体内容详见磋商文件第二部分采购项目概况及要求。

2.有关要求：

2.1供应商资格要求：

2.1.1在中国境内注册，具有独立法人资格，持有合法营业执照；

2.1.2参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.3上年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2.1.4本项目不接受联合体参加。

2.2计划工期：自接到采购人通知之日起至2018年4月15日前竣工并移交全部工程。

2.3工程质量：必须按照国家现行相关专业验收规范的规定进行施工，工程质量必须达到合格等级标准。

2.4保修期：自验收合格之日起2年。

2.5付款方式：工程竣工验收合格并经审计部门审计结束后付至审计定案值的95%，余款为质保金，待保修期满无质量问题后无息付清。

3.有关说明：

3.1供应商必须完成磋商文件第二部分采购项目概况及要求→三、《工程量明细表》内所有项目的施工内容，要求达到安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供。施工期间如遇材料涨价等一切风险，由供应商自行承担。

3.2总报价中含完成该工程所需要的人工费、材料费、措施费、检验检测费、风险费、保险费、利润、税金等政策性规定的全部费用，报价以采购人提供的工程报价明细进行报价。合同价款中包括的风险范围：物价波动、地下降水、天气灾害、停水、停电等不可预见因素。

3.3本磋商文件中所提出的为最基本的技术要求，供应商在设计、制作、安装、施工时，除须满足本技术文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新规范及设备材料生产国的最新版的规范和标准的各项要求。

3.4 质量及验收：本工程要求按现行有关规定要求施工、验收。由采购人组织有关单位验收，质量必须达到合格标准，验收不合格，供应商应无条件返工至验收合格为止，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

3.5采购人在签订合同时如对采购内容的数量和服务予以增加或减少，按成交单价相应调整总价。

3.6采购人不组织统一考察现场，供应商须自行考察现场条件。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与报价有关的风险、责任和义务。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.8供应商凡对本次磋商提出的询问须以书面形式提出，所有答复内容均以采购人的书面答复为准。

4．采购议程安排

4.1获取磋商文件方式：即日起自网上下载本磋商文件。

4.2报名方式：按规定时间提交磋商保证金，按规定时间提交响应文件。

4.3响应文件递交时间：2018年3月6日8:30-9:30（北京时间）。逾期递交或未按规定密封的响应文件不予接受。

4.4响应文件递交地点：山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室

4.5响应文件递交截止时间：2018年3月6日9:30（北京时间）

4.6磋商时间：2018年3月6日9:30（北京时间）

4.7磋商地点：山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室

5.联系方式：

采 购 人：山东省烟台第二中学

地    址：烟台市高新区创新路57号

联 系 人：赵长英

联系方式：0535-6699213

# 第二部分  采购项目概况及要求

一、采购项目概况

本项目为山东省烟台第二中学校史馆工程墙面布展，主要工程内容为裱无缝墙布、高密度pvc裱户外高清写真、亚克力雕塑字等。

二、工程技术规范要求

凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。主要技术规范有：

1、《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）；

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

4、住房和城乡建设部现行有关建筑工程规定、其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

注：应符合国家颁布的有关防火、护震、防腐、防水、防雷、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。以上规范如有新版本，以新版本为准。

三、工程量明细表：

| 序号 | 改造位置 | 工艺 | 尺寸描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校史大厅校友 | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 20㎡ |
|  |  | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 20㎡ |
|  |  | “兰芷荣芳”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |
| 2 | 大厅中间照片墙墙面 | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 35㎡ |
|  |  | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 18㎡ |
|  |  | “杞梓栋梁”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |
| 3 | 校史大厅优秀教师 | 白色亚克力UV（5mm厚亚克力） | 6.4㎡ |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 19.6㎡ |
| 4 | 校史大厅历任校长历任书记 | 白色亚克力UV（5mm厚亚克力） | 5㎡ |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.5㎡ |
| 5 | 大厅毕业照背景 | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 20㎡ |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 20㎡ |
|  |  | “桃李满园”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |
|  | 大厅毕业照背景中间凸起部分 | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 4㎡ |
| 6 | 展厅外历史溯源 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 40㎡ |
| 7 | 大厅吊顶 | 亚克力雕刻字（10mm+3mm亚克力） | 16cm*16cm*15个 |
|  | 展厅外发展历程南墙面 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 40㎡ |
| 8 | 展厅外发展历程东墙面 | 威诗柏贴刻字 | 9.1㎡ |
|  |  | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 2㎡ |
|  |  | “烟台二中校史馆+英文”灰色亚克力立体字雕刻，喷灰色哑光漆（10mm+3mm） | 30cm*4.2cm（4cm*4cm/个）+英文20cm*4cm（1.2cm*1.35cm） |
| 9 | 展厅内前言部分 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.86㎡ |
|  |  | “前言”红色亚克力立体字（10mm+3mm亚克力，喷红色哑光漆） | 16.7cm*16.7cm/个 |
| 10 | 展厅内第一章 | “1866-1920”白色亚克力立体字（5mm亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “溯源/会文书院”白色亚克力立体字（5mm亚克力，喷白色哑光漆） | 84cm*12.7cm（12cm*12.5cm/个）*2套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10.32㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 11.17㎡ |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 3.48㎡ |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.24㎡ |
| 11 | 展厅内第二章 | “1897-1920”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “实益学馆”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*2套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10.203㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 20.44㎡ |
| 12 | 展厅内第三章 | “1920-1936”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “益文时代”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.51㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 34.15㎡ |
| 13 | 展厅内第四章 | “1937-1949”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “战火中飘摇的学校”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 103cm*12.8cm（12.5cm*12.5cm/个）*1套 |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.4㎡ |
| 14 | 展厅内第五章 | “1949-1965”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “复兴之路”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.1㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 25.92㎡ |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 7.56㎡ |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 4.32㎡ |
| 15 | 展厅内第六章 | “1966-1976”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “文革中的烟台二中”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 11.5cm*93.3cm（12.5cm*12.5cm/个）*2套 |
|  |  | 刮腻子 | 15.3㎡ |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.8㎡ |
| 16 | 展厅内第七章 | “1977-1999”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “教育的春天”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 64cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*5套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 22.3㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 11.97㎡ |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 9.4㎡ |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10㎡ |
|  |  | 第五部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.3㎡ |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 4.32㎡ |
| 17 | 展厅内第八章 | “1977-1999”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |
|  |  | “秉益文遗韵，谱世纪新章”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 141.7cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.65㎡ |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.9㎡ |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 31㎡ |
| 18 | 展台 | 钢板喷哑光漆（1.2mm厚钢板烤哑光漆） | 120cm*100cm*80cm*1个 |
|  |  | 钢化玻璃（8mm厚度） | 120cm*100cm*25cm*1个 |
|  |  | 钢板喷哑光漆（1.2mm厚钢板烤哑光漆） | 50cm*50cm*80cm*8个 |
|  |  | 钢化玻璃（8mm厚度） | 50cm*50cm*25cm*8个 |
| 19 | 荣誉墙 | 厚度1.5cm白象木贴板搁板固定墙上 | 搁板372cm*10cm*1.5cm*7块 |

四、显德楼三楼校史馆及校史大厅平面图

注：施工范围为上图所示空间。

五、其他要求：

1、保修期内，若因成交供应商自身原因导致质量问题，供应商应免费进行维修且承担此类费用。

2、在施工期间，成交供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明施工。

3、成交供应商负责保管、看护进场的设备及附配件。

4、成交供应商应对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

5、无论施工期间或保修过程中，成交供应商负责及时清理垃圾。

6、成交供应商承担施工期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的人工保险，并承担安全责任。

7、成交供应商所使用产品的材料质量、品牌、技术要求及相关标准均须满足设计施工要求，主要材料以国家有关技术标准、规程和规范执行。并出具相应合格证或质量保证书。如有变更须经采购人签字认可后进行采购。

8、成交供应商须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

9、成交供应商对施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场及施工过程中所发生的一切费用由供应商自行承担（勘察及施工过程中可能发生的一切人身伤亡、财产或其他损失），采购人不承担任何法律责任和费用。

# 第三部分  供应商须知

A 说明

1. 适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的内容。

2. 定义

2.1“采购人”系指山东省烟台第二中学。

2.2“供应商”系指受邀请并向采购人提交响应文件，响应磋商文件要求、参与磋商的单位。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.3“成交供应商”系指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商。

3. 合格的供应商

3.1供应商必须遵守有关的中国法律、法规和规定；

3.2供应商必须向采购人获取磋商文件并登记备案；

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.6供应商必须满足磋商文件中其它资格要求，且无不良信用记录；

3.7供应商所报产品必须符合国家强制性标准规定；

3.8为本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目的采购活动；

3.9供应商必须满足磋商文件规定的资格要求的各项条件。

4. 其它

4.1无论磋商中的做法和结果如何，响应单位均应自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

4.2无论磋商结果如何，采购人无向响应单位解释其成交/未成交原因的义务。

4.3无论磋商结果如何，成交响应单位的响应文件不予退还，未成交响应单位的响应文件须留一份正本和一份副本存档，其余退还。

4.4无论成交与否,已购买磋商文件的响应单位对磋商文件负保密责任。

B  磋商文件说明

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件有下述部分组成：

5.1.1 前附表；

5.1.2 邀请函；

5.1.3 采购项目概况及要求；；

5.1.4 供应商须知；

5.1.5 合同主要条款；

5.1.6 商务标响应文件格式

5.1.7 技术标响应文件格式；

5.2 磋商文件以中文编印，且以中文为准。

5.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起5日前，按磋商文件载明的通讯方式以书面形式（信函、传真）通知采购人，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买磋商文件的每一供应商。

6.2 凡对本次磋商提出的询问，均以采购人的书面答复为准。

7. 磋商文件的修改

7.1 采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的每一供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑其响应文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间和磋商时间，并以书面形式通知已购买磋商文件的每一供应商。

7.3 磋商文件的澄清与修改将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

C  响应文件的编写

8. 要求

供应商应按磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。

9. 报价语言及计量单位

9.1 响应文件及供应商和采购人就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2 除另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成

响应文件由商务标、技术标两部分文件组成，可以合订或分别装订。

10.1 商务标主要包括下列内容：

10.1.1法定代表人资格证明书；

10.1.2响应文件签署授权委托书；

10.1.3报价函；

10.1.4工程报价明细表；

10.1.5磋商保证金；

10.1.6磋商文件要求提交的其他资料。

10.2 技术标主要包括下列内容：

10.2.1施工方案：主要施工机械设备情况，劳动力计划，结合本次工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、技术组织措施。

10.2.2项目管理机构配备情况：

10.2.2.1项目管理机构配备情况表

10.2.2.2项目管理机构配备情况辅助说明资料

供应商应将响应文件装订成册，并设置目录与页码，或在响应文件的一侧设置索引标志，以便于评审时查阅。

11. 响应文件格式

11.1 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写，响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印并装订成册，一份正本, 五份副本,并提供电子文档密封在响应文件正本内,以供备份，电子文档及介质不退。

11.2 供应商必须按本磋商文件的顺序对各章的每一项给予明确应答,必须清楚地表明是否满足本磋商文件中各章每一项的要求。

12. 磋商报价

磋商报价为供应商的响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13．风险范围

供应商编写响应文件时，均应把风险范围内的各种因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再更改或调整，一切风险因素由成交供应商自行承担。

14. 供应商资格证明文件

供应商必须提供证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，并作为响应文件的一部分。

14.1针对此次采购活动的法定代表人授权书原件和授权代表身份证明（身份证）原件（其它证件无效）。

14.2企业营业执照复印件、税务登记证复印件（已办理三证合一的企业，仅需提供营业执照复印件）。

14.3参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（供应商自行承诺并承担相应法律责任）

14.4上年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

注：以上资格证明文件单独封装并与响应文件同时递交，供应商未递交、递交不齐全或经磋商小组审核无效的，其响应文件按无效报价处理。

15. 符合磋商文件规定的响应文件

15.1供应商须提交证明其报价内容符合磋商文件规定的响应文件，作为响应文件的一部分。

15.2上述文件可以是文件资料、数据、图纸。

供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件资料清单、目录”，以方便阅读。

16. 磋商保证金

16.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

16.2 供应商须向采购人交纳人民币贰仟柒佰元整（￥2700.00元）的磋商保证金。

16.3 磋商保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失。

16.4 磋商保证金应当以转账支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

16.5 磋商保证金在2018年3月5日17:00前交予采购人账户，且应从其基本账户转出，出具保证金的单位名称必须和参加报价的供应商名称一致,否则将按无效保证金处理。

16.6 未按规定提交保证金的供应商，响应文件无效。

16.7 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交供应商的磋商保证金，在签订合同后5个工作日内予以无息退还。

16.8 供应商发生本章24条之一的，其保证金将不予退还。

开户银行：建设银行烟台分行

开户名称：山东省烟台第二中学

帐    号：37001666360050007136

17. 响应文件有效期

17.1 自提交响应文件之日起，有效期为90日历日。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长有效期的供应商有权收回磋商保证金，同意延长有效期的供应商应当相应延长其保证金的有效期，但不得修改实质性内容。

18. 响应文件的签署及规定

18.1响应文件必须用A4幅面纸打印。供应商应提交“响应文件”一份正本和五份副本及电子档一份（光盘或U盘）。每套“响应文件”应注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。电子文档存储介质应当为光盘或U盘,并注明供应商名称。

18.2 响应文件正、副本封面应由供应商法定代表人或其授权的供应商授权代表人签字，并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.3 响应文件除对错处作必要修改外，不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人在旁边签字才有效。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。

18.4 供应商应将响应文件密封，在正面注明项目编号、项目名称、供应商名称，在封口处注明“于2018年3月6日9:30（北京时间）之前不准启封”字样，并加盖单位公章。

D   响应文件的递交

19. 提交响应文件时间：2018年3月6日8:30-9:30（北京时间）

提交响应文件的截止时间：2018年3月6日9:30（北京时间）

磋商地点：山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室

20.逾期送达的或者未送达指定地点的、未按磋商文件要求密封的响应文件不予接受。

21.采购人拒绝接受电话、传真、电子邮件方式的响应文件。

22.供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤消，但采购人须在递交响应文件截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商；采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

E 报价、磋商、成交

23．响应文件属下列情况之一的，为未对磋商文件做出实质性响应，不得进入具体磋商程序：

（1）未按磋商文件要求提交磋商保证金或提供的磋商保证金有瑕疵；

（2）响应文件未加盖公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）供应商未按磋商文件要求提供合格的资格证明文件；

（4）无法定代表人出具的授权委托书的；

（5）工期、保修期、付款方式、磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（6）未按规定报价，响应文件中未按磋商文件要求报价，磋商小组无法比较和评审的；

（7）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成响应文件实质上不响应磋商文件的要求，或者导致无法对响应文件的实质内容进行评审的；

（8）磋商报价超出本次采购控制价的；

（9）响应文件中的施工方案、技术标准明显不符合磋商文件要求；

（10）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（11）评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料 ，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价应作为无效报价处理；

（12）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

（13）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（14）法律、法规规定的其他情况。

响应文件有上述情况之一的，为未能对磋商文件做出实质性响应，不允许供应商通过修正或撤消不符之处而使其报价成为实质性响应的报价,将作无效报价处理。

磋商小组将允许供应商修改其响应文件中不构成实质偏差的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方,即细微偏差。

细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

24.响应文件属下列情形之一的，该供应商不得进入具体磋商程序，磋商保证金不予退还。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。

（1）提供的有关资格、证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）磋商会议开始后，供应商在递交最后报价后，撤回响应文件，退出磋商的（已提交响应文件，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。

（3）供应商串通报价的；

（4）供应商向采购人、专家提供不正当利益的；

（5）成交供应商不按规定要求签订合同的；

（6）拒绝配合处理投诉、举报事项的；

（7）法律、法规及磋商文件规定的其他情况。

25.磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共5人组成，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。

26.磋商原则

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审时恪守以下原则：

26.1 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审，磋商小组判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

26.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审办法，用同一标准进行评审。

26.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

26.4 保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

26.5 综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交候选供应商。

26.6 少数服从多数原则：磋商小组成员应当依法独立评审，遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

27. 磋商程序

27.1 磋商会议在山东省烟台第二中学实益科学楼东楼4楼录播教室举行。

27.2 磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。竞争性磋商不同于公开采购，合格供应商至少有两轮报价，第一轮报价不公开宣读。

27.3 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

27.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

27.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照《评分细则》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评分细则：

| 序号 | 内容 | 标准 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 40分 | 磋商基准价：满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为40分。 其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最终报价）×40。（报价得分小数点后保留两位）。 |
| 2 | 施工方案 | 项目部人员配备及人员情况介绍 | 4分 | 根据响应文件中项目部人员配备及人员情况介绍的描述，由评委在1-4分之间打分。 |
|  |  | 施工设备的配备及工程施工材料的供给等 | 4分 | 根据响应文件中施工设备的配备及工程施工材料的供给等由评委在1-4分之间打分。 |
|  |  | 劳动力安排 | 4分 | 根据响应文件中劳动力安排由评委在1-4分之间打分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 4分 | 根据响应文件中质量保证措施由评委在1-4分之间打分。 |
|  |  | 施工进度保证措施 | 4分 | 根据响应文件中施工进度保证措施由评委在1-4分之间打分。 |
| 3 | 业绩 | 10分 | 根据供应商提供的自2014年1月1日起至今的业绩证明材料（合同原件），根据累计金额高者得高分的原则，由评委在0-10分之间打分。 |
| 4 | 主要材料的品牌、质量价格比 | 8分 | 根据响应文件中主要材料的品牌、质量价格比由评委在3-8分之间打分。 |
| 5 | 保修期及优惠承诺等情况 | 8分 | 根据响应文件中保修期及优惠承诺等情况由评委在3-8分之间打分。 |
| 6 | 公司信誉、实力 | 10分 | 根据响应文件中公司信誉、实力由评委在2-10分之间打分。 |
| 7 | 对磋商文件响应程度 | 4分 | 根据响应文件中对磋商文件响应程度由评委在1-4分之间打分。 |

28.磋商纪律

28.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

28.2磋商小组成员以及与磋商有关的人员应当对磋商情况和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密；

28.3在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

28.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

28.4.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

28.4.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

28.4.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

28.4.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

28.4.5与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

29.成交标准

29.1磋商小组将按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按施工方案优劣顺序排列，以此类推。供应商的最终得分由报价得分及各个独立打分项汇总计算，每个独立打分项由评委打分取平均值计算（小数点后保留两位，四舍五入）。

29.2最低报价不是成交的唯一标准。

30.成交通知书

30.1磋商结束后，由采购人向成交供应商签发《成交通知书》, 《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

30.2《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

30.3采购人将向未成交的供应商通知未成交结果，并在成交通知书发出后5个工作日内无息退还其磋商保证金。

30.4对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释。

31. 签订合同

31.1 成交供应商须按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订正式合同。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清、承诺文件等等均有法律约束力，均是合同的组成部分。

31.3如成交供应商拒签合同，则按违约处理，并没收其磋商保证金。

32. 解释权

32.1本磋商文件的最终解释权为采购人,解释以采购人的书面解释为准。

32.2磋商文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,供应商应同时遵守相关法律、法规。

33.现场监督

33.1磋商过程中，选5位教代会代表现场监督。

第四部分  合同主要条款

发包人：                                   （以下简称甲方）

承包人：                                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《山东省建筑装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：以本工程招标时的内容为准，施工图设计范围内的工程施工。

4.承包方式：包工包料

二、工    期：

1．总日历天数   天，具体开工日期以合同签订之日起为准。

2．由于不可抗力因素或发包人原因造成停工，则工期顺延。

三、质量标准与检查、验收

1．执行国家、省市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、技术交底等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”，“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等，工程质量达到合格标准。

2．施工过程中乙方要严格按照烟台市建设工程行政主管部门规定的项目、内容、程序对需要报验、报检的及时报验、报检。凡因违反有关规定或相关工作不及时而受到有关部门处罚或造成经济损失的，均由乙方负担，造成工程工期延误的由乙方负责，工期不予顺延。

3．施工过程中，甲方随时对工程进行检查，发现不按设计要求施工或质量不合格时，乙方应按要求拆除返工，由此而发生的一切费用均由乙方负担，因乙方原因造成工期延误，工期不予顺延。

4．隐蔽工程在封堵前，要及时通知甲方进行验收。具体工作程序及相关责任由乙方报甲方批准后实施。对于已完工的隐蔽工程，无论是否已经检验过，甲方都有权要求重新检验，乙方应按要求进行剥离或开口，并在检验后按要求重新封堵或修复；检验合格，所发生的费用由甲方负担，由此造成工期延误，则工期顺延；检验不合格，乙方必须返工，并在甲方要求时间内达到合格，由此而发生的所有费用均由乙方承担，并按该部分工程同额度款额向甲方支付违约金，工期不予顺延。

5．工程竣工后，按国家和山东省及烟台市的有关规定对工程进行全面验收。凡属乙方施工的项目若验收不合格，乙方要及时返工或修复，按甲方要求的时间达到合格，由此所发生的全部费用均由乙方负担，并按该部分工程同额度款额向甲方支付违约金。

四、工程价款、结算办法与工程款支付

1．合同价款：

1.1本合同为固定总价合同，价款为       元.（大写：            ），其价款所含内容为磋商文件清单的工作内容、磋商文件要求的乙方应完成工程。

1.2工程完工验收合格后，乙方应及时向甲方审计部门提报结算审计，最终工程造价以中介机构审计金额为准。

2．结算办法

2.1现场的各分项工程量比磋商文件清单工程量超出或减少，甲乙双方办理现场经济签证并且施工工艺、材料的使用完全与清单相吻合，其结算办法为：增减价款=综合单价*增减数量

2.2甲方要求变更的工程，工程量甲乙双方现场办理签证，其结算办法为：

A．参照投标报价中的相同项的综合单价乘以变更工程量

B．未有适用的定额项的工程由甲乙双方根据市场价格协商确定。

C．因变更签证导致主材种类、品牌、规格及价格变动的，乙方应及时将拟采用的主材资料（样品、厂家、品牌、规格型号、申请单价等）上报甲方申请主材认质定价。

结算价款=∑（分部分项工程量×分部分项单价）+经济签证部分

3.工程款支付：

4．乙方提交给甲方的竣工结算报告造价应当真实，不得虚增。若被甲方或者甲方委托的中介机构（包括甲方上级部门复审）审减额超过10%时，超出部分的审计费用，由乙方承担，甲方可从没有支付的工程款中直接抵销。

五、现场施工条件

施工现场内的环境、条件以现有条件为准，施工必须的所有设施均由乙方负责，费用自理。

六、乙方须在合同签订前向甲方交纳合同金额6%的履约保证金或提供银行履约保函，否则将视为乙方自动放弃成交资格。

七、乙方必须服从本工程甲方的现场统一管理，执行工地现场管理的一切规定及奖惩办法。

八、甲方义务和责任

1．负责办理行政部门规定的应由建设单位办理的有关证件、手续。由于甲方证件办理不及时而导致行政主管部门勒令停工，造成工期延误则工期顺延。

2．支付工程款。

九、乙方义务和责任

1．严格按照设计标准、磋商文件要求及响应文件承诺（响应文件中的组织、计划、措施、质量标准等均视为乙方对发包人的承诺）精心组织施工、管理、确保施工安全、工程质量和工程进度。

2．乙方必须保证现场项目部组成人员与响应文件一致，未经甲方同意不得擅自减少或更换，否则甲方有权终止本合同，乙方承担违约责任。

3．负责对施工现场的全面管理，包括安全施工、文明施工、安全保卫、临时水电、临时设施、施工设备的管理和维护以及进场材料、设备的保管，发生损坏或丢失由承包人负责赔偿。

4．遵守烟台市政府主管部门有关施工现场及周围的交通、环保和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。违反有关规定受到政府主管部门处罚的，由乙方承担。

5．遵守甲方工地管理规定和奖罚办法。

6．对已完工的工程要做好成品保护工作，在未交付使用前因乙方原因发生损坏，由乙方负责修复，并负担由此而发生的全部费用。

7．前期准备工作进场后，在保证响应文件承诺工期不变的前提下，7日内制定出详细的施工方案和进度计划，经甲方批准后实施。

8．工程竣工后60日内，免费为甲方绘制本工程竣工图两套。

9．乙方应确保不拖欠工人工资，若因拖欠工人工资引发一切不良后果，责任由乙方承担。

十、施工现场管理机构

1．甲方设代表负责审批设计变更、确认施工方案和进度计划、签证、监督乙方项目经理工作、组织工程例会、协调工程各方计划安排。

2．乙方设项目经理部常驻工地，项目经理       ，负责本工程施工的全部事务，签署本工程与甲方发生的所有文书及乙方授权的与本工程有关的其他事项。

3．本合同签订后5日内，乙方将对项目经理的授权委托书面通知甲方（不得背离响应文件）。

4．若乙方项目经理部人员不服从甲方工作安排、工作不得力、态度蛮横，甲方有权要求调换相应人员，乙方必须在7日内调换到位，并视为乙方违约，甲方有权扣除履约保证金，乙方承担违约责任，否则甲方有权终止本合同，乙方承担违约责任。项目经理调换至第二任还不能胜任工作时，甲方有权终止本合同，乙方承担违约责任。项目经理部组成人员必须和响应文件一致，乙方提出调换项目部人员，须经甲方同意，否则视为乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，乙方承担违约责任；未经甲方同意调换项目经理或累计调换人员超过3人（含3人），甲方有权终止本合同，乙方承担违约责任。未经甲方同意，项目经理部人员超过3天（含3天）不在工地现场则视为调离本项目经理部。

十一、材料、设备的采购和保管

凡由乙方采购的材料、设备。如不符合质量要求或规格差异，禁止使用，工程造成的损失由乙方负责。

十二、设计变更

1．施工中甲方提出对原设计进行变更，乙方按变更后的图纸进行施工。由此而导致的工期延误，则工期顺延。

2．施工中乙方提出合理化建议涉及到对施工方案的变更或材料、设备的代换，需经甲方同意后方可进行施工。由此而导致工期延误，则工期顺延。

十三、安全施工

1．施工方案及作法应符合《中华人们共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2．乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》《中华人们共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3．由于乙方在施工生产过程中违反安全操作规程、消防条例和防火设计规范导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失，乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不得力，管理不到位造成事故，由乙方承担全部责任及经济损失。因乙方原因导致施工现场发生火灾或其他安全事故，全部损失由乙方承担，并按造成损失金额两倍向甲方赔偿损失。

十四、违约责任

1．除不可抗力因素外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。整体工程竣工日期每延误一天，扣除全部工程款的0.5%；整体工程竣工延误10天（含10天）以上，甲方有权终止本合同，重新委托施工企业完成后续工程，并不再支付本合同内乙方工程款。

3．由于乙方原因致使本合同终止，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方带来的损失，甲方不再支付工程款。

4．由于工程质量问题而造成的全部经济损失均由乙方承担，并按同额度款额赔偿甲方经济损失。

十五、质保期

本工程质保期为两年，质保内容按照国家现行工程质保要求执行。在质保期内，发生了质量问题，由乙方免费维修。具体为：乙方应自收到甲方通知之日起24小时内到达现场，并在五日内开始不间断的维修，直至修好；若乙方不到达现场或者到达现场后不在规定的时间内开始维修，或者维修过程中拖拉、间断，甲方可以委托他人进行维修，维修费用由乙方承担，并可从保证金中直接抵销。维修费用超过保证金的，乙方还应在收到甲方通知支付之日起五个工作日付清。逾期支付应按中国人民银行公布的同期贷款利率的1.5倍计算利息。

十六、组成本合同的文件及解释顺序：

1．磋商文件及其附件、答疑文件

2．本合同协议书

3. 成交通知书

4. 本合同专用条款

5．响应文件及其附件、报价文件

6. 本合同通用条款

7. 标准、规范及有关技术文件

合同履行中，甲方与乙方有关本工程的洽商、变更书面协议均视为本合同的组成部分。

十七、未尽事宜，双方及时协商，并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十八、本合同执行过程中发生争议，双方及时协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十九、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

二十、本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）                  承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）  法定代表人或委托代理人：（签字）

年  月  日                       年  月  日

# 第五部分  商务标响应文件格式

施工响应文件

工 程 名 称：

响应文件内容：商务标响应文件

法定代表人或委 托 代 理 人：（签字或盖章）

投 标 人 ：（盖章）

日期 ：    年   月   日

报   价   函

致 （采购人名称）  ：

1.根据已收到贵方的项目编号为            项目的磋商文件，遵照相关法律法规的规定，我单位经考察现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元（RMB：￥        元）的磋商报价并按上述合同条款的条件要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷，工程质量按现行相关规范标准及有关规定要求，达到合格标准。

2.我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.一旦我方成交，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即自接到采购人通知之日2018年  月  日前竣工并移交全部工程。保修期：自验收合格之日起   年。

4.我方同意所递交的响应文件在磋商文件中规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。如果在磋商有效期内撤回其响应文件，磋商保证金将全部被没收。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6.在规定的磋商时间后（在磋商有效期内），如果我们撤回响应文件，磋商保证金将被贵方没收。

7.如果我单位成交，我们将严格按照磋商文件的要求及响应文件承诺的内容履行我们的义务，并在磋商文件规定期限内和采购人签订建设工程施工承包合同。

供应商：（公章）                    法定代表人：（印鉴）

年     月    日

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月       日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：     职务：

系       （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （盖公章）

日    期：      年     月     日

法定代表人身份证复印件粘贴处 若为新版身份证，必须提供正面、背面双面身份证复印件

授权委托书

本人          （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年     月    日

代理人身份证复印件粘贴处 若为新版身份证，必须提供正面、背面双面身份证复印件

工程报价明细表

| 序号 | 位置 | 工艺 | 尺寸描述 | 尺寸核算 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校史大厅校园校友 | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 20㎡ |  |  |  |
|  |  | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 20㎡ |  |  |  |
|  |  | “兰芷荣芳”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |  |  |  |
| 2 | 大厅中间照片墙墙面 | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 35㎡ |  |  |  |
|  |  | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 18㎡ |  |  |  |
|  |  | “杞梓栋梁”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |  |  |  |
| 3 | 校史大厅优秀教师 | 白色亚克力UV（5mm厚亚克力） | 6.4㎡ |  |  |  |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 19.6㎡ |  |  |  |
| 4 | 校史大厅历任校长历任书记 | 白色亚克力UV（5mm厚亚克力） | 5㎡ |  |  |  |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.5㎡ |  |  |  |
| 5 | 大厅毕业照背景 | 石膏板加轻钢龙骨填平刮腻子 | 20㎡ |  |  |  |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 20㎡ |  |  |  |
|  |  | “桃李满园”红色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷红色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个） |  |  |  |
|  | 大厅毕业照背景中间凸起部分 | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 4㎡ |  |  |  |
| 6 | 展厅外历史溯源 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 40㎡ |  |  |  |
| 7 | 大厅吊顶 | 亚克力雕刻字（10mm+3mm亚克力） | 16cm*16cm*15个 |  |  |  |
|  | 展厅外发展历程南墙面 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 40㎡ |  |  |  |
| 8 | 展厅外发展历程东墙面 | 威诗柏贴刻字 | 9.1㎡ |  |  |  |
|  |  | 15mm高密度pvc裱户外高清写真 | 2㎡ |  |  |  |
|  |  | “烟台二中校史馆+英文”灰色亚克力立体字雕刻，喷灰色哑光漆（10mm+3mm） | 30cm*4.2cm（4cm*4cm/个）+英文20cm*4cm（1.2cm*1.35cm） |  |  |  |
| 9 | 展厅内前言部分 | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.86㎡ |  |  |  |
|  |  | “前言”红色亚克力立体字（10mm+3mm亚克力，喷红色哑光漆） | 16.7cm*16.7cm/个 |  |  |  |
| 10 | 展厅内第一章 | “1866-1920”白色亚克力立体字（5mm亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “溯源/会文书院”白色亚克力立体字（5mm亚克力，喷白色哑光漆） | 84cm*12.7cm（12cm*12.5cm/个）*2套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10.32㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 11.17㎡ |  |  |  |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 3.48㎡ |  |  |  |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.24㎡ |  |  |  |
| 11 | 展厅内第二章 | “1897-1920”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “实益学馆”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*2套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10.203㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 20.44㎡ |  |  |  |
| 12 | 展厅内第三章 | “1920-1936”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “益文时代”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.51㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 34.15㎡ |  |  |  |
| 13 | 展厅内第四章 | “1937-1949”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “战火中飘摇的学校”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 103cm*12.8cm（12.5cm*12.5cm/个）*1套 |  |  |  |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.4㎡ |  |  |  |
| 14 | 展厅内第五章 | “1949-1965”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “复兴之路”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 51cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.1㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 25.92㎡ |  |  |  |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 7.56㎡ |  |  |  |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 4.32㎡ |  |  |  |
| 15 | 展厅内第六章 | “1966-1976”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “文革中的烟台二中”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 11.5cm*93.3cm（12.5cm*12.5cm/个）*2套 |  |  |  |
|  |  | 刮腻子 | 15.3㎡ |  |  |  |
|  |  | 裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.8㎡ |  |  |  |
| 16 | 展厅内第七章 | “1977-1999”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “教育的春天”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 64cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*5套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 22.3㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 11.97㎡ |  |  |  |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 9.4㎡ |  |  |  |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 10㎡ |  |  |  |
|  |  | 第五部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 6.3㎡ |  |  |  |
|  |  | 第四部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 4.32㎡ |  |  |  |
| 17 | 展厅内第八章 | “1977-1999”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 39cm*163.5cm（39cm*16cm/个） |  |  |  |
|  |  | “秉益文遗韵，谱世纪新章”白色亚克力立体字（5mm厚亚克力，喷白色哑光漆） | 141.7cm*13cm（12.5cm*12.5cm/个）*3套 |  |  |  |
|  |  | 第一部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 13.65㎡ |  |  |  |
|  |  | 第二部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 16.9㎡ |  |  |  |
|  |  | 第三部分裱无缝墙布（石膏板打底刮腻子）宽幅平纹油画布 | 31㎡ |  |  |  |
| 18 | 展台 | 钢板喷哑光漆（1.2mm厚钢板烤哑光漆） | 120cm*100cm*80cm*1个 |  |  |  |
|  |  | 钢化玻璃（8mm厚度） | 120cm*100cm*25cm*1个 |  |  |  |
|  |  | 钢板喷哑光漆（1.2mm厚钢板烤哑光漆） | 50cm*50cm*80cm*8个 |  |  |  |
|  |  | 钢化玻璃（8mm厚度） | 50cm*50cm*25cm*8个 |  |  |  |
| 19 | 荣誉墙 | 厚度1.5cm白象木贴板搁板固定墙上 | 搁板372cm*10cm*1.5cm*7块 |  |  |  |
| 合计总价：大写： 小写： |

注：合计总价须与《报价函》中总报价一致。

# 第六部分  技术标响应文件格式

施工响应文件

工 程 名 称 ：

响应文件内容：技术标响应文件

法定代表人或

委 托 代 理 人：（签字或盖章）

投 标 人 ：（盖章）

日期 ：     年     月     日

一、施工方案

1、供应商应编制递交完整的施工方案，施工方案应包括磋商文件规定的施工方案基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合本次工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。

2、施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）                                                 单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：①供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。②本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况

（2）项目管理机构配备情况辅助说明资料

附：保证金退还信息表

1．项目名称：

项目编号：

2．磋商时间：

3．标书费递交时间/金额：于    年  月  日，以    方式，递交        元。

4．保证金递交时间/金额：于    年  月  日，以    方式，递交        元。

5．采购内容/包号（标段）：

6．退款信息

单位名称：（注：与提交保证金交款名称一致）

开户行：（注：要求хх市хх行хх支行（或分理处））

银行帐号：

纳税人识别号或统一社会信用代码：

联系人：

联系电话：

地址：

7．其他事项：

单位（盖公章）：

日期：